REDMINE TAISYKLIŲ RINKINYS

|

Marijus Pocevičius

V2

Contents

1.	Redmine ticket aprašymas	2

1.	Kalba	2

2.	Turinys	2

1.	„BUG“ kategorija	2

2.	„Feature“ kategorija.	2

3.	Standartinis aprašymas	2

1.	Priedų sąrašas	3

1.	Markdown:	3

1.	Informacijos nuoroda 1	3

2.	Informacijos nuoroda 2	3

3.	Informacijos nuoroda 3	3

2.	Textile:	3

Informacijos nuoroda 1	3

Informacijos nuoroda 2	3

3.	BUG Markdown šablonai ir pavyzdžiai	3

1.	Redmine bug pavyzdys	3

2.	Redmine bug tuščias šablonas	3

4.	Standartinis „BUG“ aprašymo pavyzdys	3

# Redmine ticket aprašymas

## Kalba

Aprašymai daromi tik anglų ir lietuvių kalbomis. Jeigu yra papildoma informacija ispanų, rusų, uzbekų ar kitomis kalbomis, tai – ji segama („Choose Files“) prie „ticketo“ kaip priedas atskirame dokumente. Priedo turinys yra išverčiamas į anglų/lietuvių ir tik tada gali būti įkomponuotas į „description” skiltį.

Jei aprašymas rašomas lietuvių kalba, tai privalo būti laikomais kalbos kultūros esminių taisyklių: visi diakritiniai ženklai, skyrybos ženklai, turi būti vengiama gramatinių ir sitiliaus klaidų. Pagrindinės priemonės ir taisyklės, kurios tekstą padarys skaitomesniu, pernaudojamu ir suteiks, esant reikalui, galimybę pristatyti informaciją trečioms šalims:

- Įsijungti Spell Check tai kalbai, kuria formuojamas turinys

- Tarpas dedamas TIK po skyrybos ženklo.

„Reikalingos idėjos, kurios yra geros.“ – gerai

„Reikalingos idėjos , kurios yra geros.“ – blogai

„Reikalingos idėjos ,kurios yra geros.“ – blogai

„Reikalingos idėjos kurios yra geros.“ – blogai

- Trumpa rašybos atmintinė: http://www.siauliai.lt/kalbosk/nauji/r-subtilybes.pdf

- Paskutinėje vietoje – visada yra Google.

## Turinys

Aprašymo turinys turi turėti tam tikrą struktūrą, kuriai, tam tikrais atvejais, galima taikyti išimtis. Oficialus teksto formatavimo būdai, kuriuos Redmine šiuo metu palaiko, yra: Markdown ir Textile. Tai stipriai praplečia galimybes akcentuoti tam tikras turinio dalis, suteikia galimybę sudaryti lenteles ir.t.

Struktūros „templeitus“ kiekvienai kategorijai bus galima rasti Priedų skiltyje.

### „BUG“ kategorija

Aprašymo struktūra („description“):

- [abstraktus aprašymas] – turinys sudarytas remiantis ELDES darbuotojų patirtimi ir įžvalgom

- [detalus aprašymas] – pateikiama visa surinkta vidinė ir išorinė informacija apie problemos priežastis, pasekmes ir šaltinį. Čia įeina ir vertimas problemos aprašymo, kurį pateikia išoriniai ar vidiniai klientai. . Jei reikia, panaudojam Markdown ar Textile formatavimą.

- [atkartojimo instrukcija] – jie įmanoma, pateikti bugo atkartojimo intstrukciją

- [panašūs atvejai] – jeigu egzistuoja ar egzistavo panašūs atvejai, jie turi būti paminėti šioje sekcijoje

- [specifikacija] – čia turi būti pateiktas detalus aprašymas arba nuoroda į aprašymą kaip funkcija turi veikti idealiu/normaliu atveju. Tai yra – nuoroda į funkcijos specifikaciją ar/ir vartotojo instrukciją.

- Prisegami papildomi failai

### „Feature“ kategorija.

Galioja lygiai toks pats principas kaip „BUG“ kategorijos atveju.

- [abstraktus aprašymas] – pagrindinė funkcijos mintis ir tikslas

- [detalus aprašymas] – pateikiama visa surinkta vidinė ir išorinė informacija apie funkcijos realizaciją (dabar  ateina iš PRD), tiek techninė tiek use case pavidalu. Jei reikia, panaudojam Markdown ar Textile formatavimą.

- [panašūs atvejai] – jeigu egzistuoja ar egzistavo panašūs atvejai, jie turi būti paminėti šioje sekcijoje. Nurodytas reference.

- Prisegamas funkcijos specifikacijos dokumentas

### Standartinis aprašymas

Aprašoma nenaudojam Markdown ar Textile formatavimo. Pavyzdys prieduose: „aprasymo_pvz.docx“

Nuo PITBULL PRO 3G PRD pradedam šiek tiek kitaip formuoti ticket‘us Redmine.

- Sukuriamas pagrindinis (Parent) taskas. Pvz:

#7284 “Duomenu pozymis i RF ACK paketa“   (http://192.168.3.202:70/redmine/issues/7284)

- Jo viduje kuriami subtasks pagal veiklos tipą. Dažniausios veiklos, kurios įeiną į development‘ą yra: „FW development“,“SW development“,“QA testing“,“HW development“

- Šiuo konkrčiu atveju sukuriami 2 subtask‘ai #7284 taskui

#7287 [FW] develeopment

#7288 [QA] Testing

- Estimates dedami TIK ant subtaskų

- Spent time pildoma TIK ant subataskų

- Parent(pagrindinis) editina/gali editinti TIK owneriai

Čia greit bus sudeliotas PRD pagal šitą sistemą:

http://192.168.3.202:70/redmine/projects/pitbull_pro_3g_fw/issues

Kai formuojamas FW subtaskas ar QA subtaskas – visos techninės detalės gula jame, bet pagal panašią struktūrą(TODO: sugalvoti tą struktūrą)

# Task kūrimas ir struktūra

- Sukuriamas pagrindinis (Parent) taskas. Pvz:

#7284 “Duomenu pozymis i RF ACK paketa“   (http://192.168.3.202:70/redmine/issues/7284)

- Jo viduje kuriami subtasks pagal veiklos tipą. Dažniausios veiklos, kurios įeiną į development‘ą yra: „FW development“,“SW development“,“QA testing“,“HW development“

- Šiuo konkrčiu atveju sukuriami 2 subtask‘ai #7284 taskui

#7287 [FW] develeopment

#7288 [QA] Testing

- Estimates dedami TIK ant subtaskų

- Spent time pildoma TIK ant subtaskų

- Parent(pagrindinis) editina/gali editinti TIK owneriai

# Priedų sąrašas

## Markdown:

### Informacijos nuoroda 1

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineTextFormattingMarkdown

### Informacijos nuoroda 2

https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet

### Informacijos nuoroda 3

http://commonmark.org/help/

## Textile:

### Informacijos nuoroda 1

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineTextFormattingTextile

### Informacijos nuoroda 2

https://txstyle.org

## BUG Markdown šablonai ir pavyzdžiai

### Redmine bug pavyzdys

Priedai/redmine_bug_example.md

### Redmine bug tuščias šablonas

Priedai/redmine_bug_template.md

## Standartinis „BUG“ aprašymo pavyzdys

Priedai/aprasymo_pvz.docx